# БОЙРОҡ РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 

«01» апрель 2016 й №02-07-10 «01» апреля 2016 г.

Об утверждении плана мероприятий противопаводковой комиссии сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ на 2016 год.

С целью заблаговременного обеспечения защиты населения и территории сельского поселения от последствия весеннего половодья в 2016 году во исполнение распоряжения главы администрации муниципального района Иглинский район № 30-р от 26.03.2016года.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий противопаводковой комиссии сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на землеустроителя сельского поселения Е.В.Сафаргалееву.

Глава сельского поселения: Р.Б.Калкаманов

## *Приложение №1*

###### к распоряжению главы сельского

поселения Урманский сельсовет

муниципального района Иглинский

район Республики Башкортостан

от « 01» 04 2016г. № 02-07-10

План мероприятий противопаводковой комиссии

сельского поселении Урманский сельсовет муниципрального района Иглинский район РБ на 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнитель | Прочее |
| 1. | Проведение противопаводкового  обследования с составлением актов обследования | До 05.04.2016г. | Сафаргалеева Е.В.  Глухов Ю.А. |  |
| 2 | Подготовка  гидротехнических сооружений, прудов и дренажных труб  к безаварийному пропуску половодья (при необходимости проведение ремонтных работ, очистка кюветов от снега и дренажных труб). | До 02.04.2016г. | Глухов Ю.А.  Депутаты старосты улиц | Выделение работников в количестве 3 человек руководителю ОАО «Коммунальщик» |
| 3. | Организация круглосуточного дежурства ответственных на плотинах:р.Баш на границе с СП Надеждинский сельсовет; на границах улиц Калинина, Некрасова. | До 02 апреля 2016г. | Урманский ФАП, ИП |  |
| 4. | Проверка готовности к эксплуатации плавательных средств | Апрель 2016г. | Члены комиссии | При необходимости приобретение плавательных средств 1  единица |
| 5. | Подготовка обощенной информации по итогам половодья 2016г. | До 18.05.2016года. | Противопаводко-вая комиссия |  |

## *Исп.Сафаргалеева Е.В.*

Тел.2-61-33