**БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ**

03 апрель 2017 й. № 02-07- 07 03 апреля 2017г.

С целью заблаговременного обеспечения защиты населения и территории сельского поселения от последствия весеннего половодья в 2017 году во исполнение распоряжения главы администрации муниципального района Иглинский район №28-р от 21.02.2017 года.

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий противопаводковой комиссии сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на землеустроителя сельского поселения.

Глава сельского поселения: Р.Б.Калкаманов

## *Приложение*

###### к распоряжению главы сельского

поселения Урманский сельсовет

муниципального района Иглинский

район Республики Башкортостан

от « 03» 04 2017г. № 02-07-07

План мероприятий противопаводковой комиссии

сельского поселении Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ на 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнитель | Прочее |
| 1. | Проведение противопаводкового  обследования с составлением актов обследования | До 05.04.2012г. | Сафаргалеева Е.В. |  |
| 2 | Подготовка  гидротехнических сооружений, прудов и дренажных труб  к безаварийному пропуску половодья (при необходимости проведение ремонтных работ, очистка кюветов от снега и дренажных труб). | С 17.03.2017 г по 03.04.2017г. | Депутаты старосты улиц | Выделение работников в количестве 3 человек руководителю ОАО «Коммунальщик» |
| 3. | Организация круглосуточного дежурства ответственных на плотинах:р.Баш на границе с СП Надеждинский сельсовет; на границах улиц Калинина, Некрасова. | До 03 апреля 2017г. | Урманский ФАП, ИП |  |
| 4. | Проверка готовности к эксплуатации плавательных средств | Апрель 2017г. | Члены комиссии | При необходимости приобретение плавательных средств 1  единица |
| 5. | Подготовка обощенной информации по итогам половодья 2012г. | До 18.05.2017года. | Противопаводко-вая комиссия |  |