|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  УРМАН АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ**  **ХАКИМИӘТЕ**  **452405, Урман ауылы, Калинин урамы, 30**  **Тел.(34795)2-61-97, факс 2-61-33**  **e-mail: sp.urman@inbox.ru** | Герб | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **УРМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**  **452405, с. Урман, ул. Калинина, 30**  **Тел.(34795)2-61-97, факс 2-61-33**  **e-mail:** [**sp.urman@inbox.ru**](mailto:sp.urman@inbox.ru) |

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» октябрь 2017й №02-06-46 «02» октября 2017г.

|  |
| --- |
| Об утверждении порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Урманский сельсовет, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Урманский сельсовет в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.» |

В целях повышения уровня благоустройства села Иглино и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Урманский сельсовет, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Урманский сельсовет в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.» согласно Приложению 1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан http://sp-urman.ru/, на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан по адресу: с. Урман, ул. Калинина, д.30.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения: Р.Б. Калкаманов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

Урманский сельсовет

муниципального района

Иглинский район

Республики Башкортостан

от 02.10.2017. № 02-06-46

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Урманский сельсовет, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Урманский сельсовет в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг.**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Урманский сельсовет, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, а также их утверждение в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя изображение дворовой территории или территории общего пользования, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн- проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4.Организатор-Администрация сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Урманский сельсовет и территорий общего пользования, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан и территорий общего пользования сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан осуществляется администрацией сельского поселения Урманский сельсовет поссовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования сельского поселения Иглинский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории и утвержденного протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Организатор уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

При выборе дизайн-проекта комиссия должна руководствоваться следующими критериями для дизайн-проекта:

-обеспечение доступности для маломобильных групп населения

-практичность

-применение современных технологий и материалов

-совместимость с общим архитектурным обликом территории

-наличие согласования с владельцами подземных коммуникаций

-соответствие действующим санитарным и строительным нормам и правилам

- рациональное использование средств (в отношении качества приобретаемого материала и выполняемых работ)

3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте муниципального образования для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

3.5. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень проекта программы осуществляется с участием населения, специалистов администрации сельского поселения Урманский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, а также специалистов администрации муниципального района Иглинский район РБ, в том числе отдела архитектуры и градостроительства.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.7. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.